|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos logrado avanzar de acuerdo con las actividades planificadas para esta fase, especialmente en la definición de épicas, historias de usuario, Product Backlog, Sprint Backlog y documentación de arquitectura. Sin embargo, algunas actividades han requerido más tiempo del previsto debido a que fue necesario revisar y ajustar ciertos requerimientos para mantener la coherencia entre el alcance del proyecto, los casos de uso y la arquitectura propuesta. Como factores que han facilitado el trabajo destacamos la distribución de tareas entre los integrantes, la comunicación constante del equipo y la posibilidad de validar requerimientos con el cliente. Entre las principales dificultades se encuentra la necesidad de corregir documentación elaborada previamente cuando se han precisado o modificado algunos aspectos del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado mediante reuniones de coordinación del equipo, revisión conjunta de los documentos y redistribución de algunas tareas cuando ha sido necesario. También hemos procurado validar las decisiones antes de continuar con nuevos entregables, con el fin de evitar inconsistencias entre las historias de usuario, los diagramas UML, el Product Backlog y la arquitectura del sistema. Para las próximas actividades planeamos mantener un seguimiento más frecuente de la Carta Gantt y realizar revisiones internas antes de cada entrega.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En esta fase evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que considero que he mantenido un buen nivel de compromiso y responsabilidad con las actividades asignadas. He participado activamente en el desarrollo y revisión de los distintos entregables, aportando ideas, realizando correcciones cuando ha sido necesario y procurando que el proyecto mantenga coherencia entre sus requerimientos, historias de usuario y documentación. Destaco mi disposición para trabajar en equipo y aprender de las observaciones recibidas. Como aspecto a mejorar, considero que puedo seguir fortaleciendo la organización de los tiempos y anticipar algunas revisiones para evitar correcciones de último momento.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las principales inquietudes que me quedan es asegurar que todos los documentos y diagramas que estamos desarrollando mantengan coherencia entre sí y representen correctamente el alcance real de RegiServ. También me preocupa poder avanzar de acuerdo con los tiempos planificados, especialmente considerando que aún quedan etapas de desarrollo, pruebas y ajustes. Me gustaría seguir aclarando con los docentes el nivel de detalle esperado en algunos entregables, para asegurar que el trabajo que estamos realizando responda correctamente a lo solicitado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento consideramos que la distribución general de las actividades ha permitido avanzar adecuadamente, aunque será necesario realizar algunos ajustes según la carga de trabajo de las próximas semanas. Las nuevas actividades relacionadas con diagramas UML, desarrollo, pruebas y documentación serán distribuidas considerando las fortalezas y avances de cada integrante. También se mantendrán instancias de revisión conjunta para asegurar que los entregables mantengan coherencia entre sí.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo del grupo, ya que existe comunicación, disposición para colaborar y compromiso con el desarrollo del proyecto. Como aspecto positivo destacamos que las decisiones relevantes se conversan entre los integrantes y que existe disposición para corregir y mejorar el trabajo cuando es necesario. Como aspecto a mejorar, debemos fortalecer la coordinación de los tiempos y procurar que todos los integrantes conozcan el estado general de cada entregable, aunque una actividad haya sido desarrollada principalmente por uno de los miembros.